Agent Bridge V2

产品与技术策划书

ChatGPT 负责想，Agent Bridge 负责管，DeepSeek 负责做，Codex 负责查，Git 负责保存结果。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V2.0 Planning Draft |
| 日期 | 2026-08-19 |
| 目标平台 | Windows 优先，兼容 Ubuntu |
| 核心工作流 | ChatGPT Web → Agent Bridge → DeepSeek Harness / Codex → Git Worktree |
| 文档用途 | 作为 V2 架构设计、开发拆分、实施与验收基线 |

# 1. 执行摘要

Agent Bridge V2 的定位是一个面向多 Agent 软件开发工作流的本地控制平面。系统不试图成为新的 AI 聊天客户端，也不把 DeepSeek、Codex 等 Agent 的能力重新实现一遍，而是统一管理项目、任务、工作区、外部 Agent Session、权限、消息路由、Git 生命周期以及运行状态。

V2 的首要目标是解决当前版本中「每次调用 Agent 都容易形成新会话」「外部会话与项目分组脱节」「Bridge 重启后会话关系不稳定」「Dashboard 缺少 Project/Task 视角」等结构性问题。

用户
  ↓
ChatGPT Web
  ↓  MCP / HTTPS
Agent Bridge
  ├─ Project / Task / Session
  ├─ Worktree / Git / Permission
  ├─ Router / Request / Event
  └─ Dashboard
      ├───────────────┐
      ↓               ↓
DeepSeek Harness     Codex
      ↓               ↓
   开发执行          只读审核
      └───────┬───────┘
              ↓
        Git Session Worktree

# 2. 项目定位

Agent Bridge V2 是本地多 Agent 开发控制平面，而不是自主 Orchestrator。ChatGPT 始终承担方案设计、任务拆解、决策与调度；Agent Bridge 仅负责管理和转发；DeepSeek 执行开发；Codex 负责审核。

Bridge 的核心价值是把不同 Agent 统一到同一个 Project / Task / Git 生命周期中，同时保留各自原生会话与工具能力。

# 3. V2 核心目标

建立 Project → Task → Agent Session → Request 四层模型。

在同一个 Task 内持续复用 DeepSeek 与 Codex Session，并将 external_session_id 持久化。

把 DeepSeek 集成从 CLI automation 逐步迁移为 DeepSeek Harness 原生插件。

升级 Dashboard 为项目工作台，突出任务进度、Agent 状态、Git 状态、恢复能力和审计事件。

# 4. 当前问题与根因

| 问题 | 当前表现 | 根因 | V2 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent 会话重复创建 | DeepSeek/Codex 多轮调用上下文不连续，Token 重复消耗 | 外部 Session ID 未形成可靠持久映射；Codex 当前采用 ephemeral review | Task 内复用同一外部 Session；持久化映射 |
| DeepSeek 会话未正确归类 | 会话落在未分组或临时 workspace 下 | 逻辑项目与实际 Worktree 路径被混同 | 明确 logical_project 与 execution_workspace |
| Project 不是一等实体 | Session 只保存 project_name 字符串 | 缺少 Project 生命周期与发现接口 | 新增 projects 表与 Project Manager |
| Dashboard 偏 Session/Event 查看器 | 难以快速理解项目、任务、轮次、Git 状态 | 信息架构以底层 Session 为中心 | 改为 Projects / Tasks / Workflow / Git / Agents / Activity |
| 重启恢复不完整 | Bridge 重启后外部会话关联可能丢失 | 依赖进程内 dict/cache | SQLite 作为会话映射 source of truth |

# 5. 设计原则

## 5.1 ChatGPT 保持总指挥

Bridge 不自动执行 DeepSeek → Codex → DeepSeek 闭环。所有跨 Agent 的下一跳由 ChatGPT 明确决定。

## 5.2 一次 Router 调用只到一个 Agent

Router 保持一跳语义，避免 Bridge 演化为难以控制的自主编排器。

## 5.3 Worktree 隔离不可破坏

Agent 不直接在用户主工作区执行。DeepSeek 写独立 Worktree；Codex 只读审核；ChatGPT 通过 bridge_inspect 只读。

## 5.4 Agent 自己管理自己的上下文

DeepSeek Harness 管 Session、history、resume、compaction、tools、UI；Bridge 仅保存外部 Session 映射。

## 5.5 数据库是持久状态源

Agent Session 关系、Project、Task、状态、事件必须可在重启后恢复，不能只存在 Python 内存。

## 5.6 UI 是控制台而不是第三个聊天软件

Dashboard 聚焦看、管、定位、恢复、取消、应用，不复制 DeepSeek Harness 或 IDE。

# 6. 核心领域模型

## 6.1 Project

Project 代表长期存在的软件项目，是 V2 新增的一等实体。它与真实 Git 仓库一一关联，并承载多个 Task。

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| id / project_id | 稳定项目标识 |
| name | 用户可读名称，如 uav_system |
| repo_path | 真实仓库路径 |
| default_branch | 默认基线分支 |
| created_at / updated_at | 生命周期信息 |

## 6.2 Task / Work Session

Task 表示一项具体开发目标，对应一个 Bridge Session、一个隔离 Worktree 和一条任务分支。Task 生命周期短于 Project。

| 属性 | 说明 |
| --- | --- |
| task_name | 例如 ROS2 Integration |
| bridge_session_id | ses_xxx |
| workspace | runtime/workspaces/ses_xxx/repo |
| base/current branch | 任务基线与任务分支 |
| status | active / completed / archived / error |

## 6.3 Agent Session

每个 Task 持有各 Agent 的外部会话映射。第一阶段固定为 DeepSeek 与 Codex。

Task: ROS2 Integration
├─ DeepSeek  → backend=dsh, external_session_id=ds_123
└─ Codex     → backend=codex, external_session_id=cx_456

## 6.4 Request

Request 只代表一次 ChatGPT → Agent 调用，不等于新 Session。Task 内可以产生任意多个 Request，但继续使用同一 Agent Session。

Project
└─ Task
   ├─ Request #1  ChatGPT → DeepSeek
   ├─ Request #2  ChatGPT → Codex
   ├─ Request #3  ChatGPT → DeepSeek
   └─ Request #4  ChatGPT → Codex

# 7. 生命周期设计

Project（长期）
  ↓
Task / Work Session（一个具体目标）
  ├─ Git Worktree
  ├─ DeepSeek Session（Task 内持续）
  ├─ Codex Session（Task 内持续）
  └─ Requests（每一次调用）

1.  创建 Project：登记真实 Git 仓库和默认分支。

2.  创建 Task：生成 Bridge Session、任务分支和独立 Worktree。

3.  首次调用 DeepSeek：懒创建 DSH Session，并把 external_session_id 写入数据库。

4.  后续调用 DeepSeek：读取数据库映射并恢复同一个 DSH Session。

5.  首次调用 Codex：创建持久 Review Thread；后续复审继续同一 Thread。

6.  ChatGPT 根据 DeepSeek/Codex 实际输出决定下一跳。

7.  Task 完成后由用户/ChatGPT 显式选择 Apply、Keep Branch、Archive 或 Discard。

# 8. DeepSeek Harness 集成方案

V2 推荐采用“Agent Bridge Core + 薄 DSH 插件”的混合架构。Agent Bridge 保持独立程序，DeepSeek 侧新增 agent-bridge-dsh 插件。这样既利用 DeepSeek Harness 原生 Session、事件与 UI 能力，又避免让整个 Bridge 成为 Harness 的附属模块。

Agent Bridge Core
      │
      │ local protocol / plugin API
      ↓
agent-bridge-dsh
      ↓
DeepSeek Harness
      ↓
DeepSeek Agent

## 8.1 插件职责

创建 / 恢复 DSH Session；

向指定 Session 投递消息；

返回执行状态、结果、错误和 Session ID；

取消当前 turn/request；

写入或暴露 Bridge 的 Project / Task metadata；

为 DSH Web UI 提供可识别的标题、项目归属或跳转信息。

## 8.2 推荐 Session Metadata

bridge_project_id
bridge_session_id
project_name
task_name
execution_workspace
logical_repo_path

## 8.3 逻辑项目与执行工作区分离

Logical Project:
C:\Users\level6\Desktop\uav_system

Execution Workspace:
...\agent-bridge\runtime\workspaces\ses_123\repo

任何为了 DeepSeek UI 分组而直接把真实仓库作为 Agent 可写 workspace 的方案都应拒绝。UI 分组不能破坏 Git Worktree 隔离。

# 9. Codex 持久 Reviewer 设计

Codex 在同一 Task 内应持续复用一个 Review Thread，保留对前一轮缺陷、修复目标和审查上下文的记忆；新 Task 再创建新的 Thread。

Task
└─ Codex Thread CX_001
   ├─ Review #1 → CHANGES_REQUIRED
   ├─ Review #2 → CHANGES_REQUIRED
   └─ Review #3 → PASS

安全要求保持不变：Codex 运行在 read-only sandbox；Bridge 在审核前后比较 Git 状态，发现写入立即返回 READ_ONLY_VIOLATION。

# 10. Agent Bridge Core 模块职责

| 模块 | 主要职责 |
| --- | --- |
| Project Manager | Project 增删查、仓库路径、默认分支、长期状态 |
| Task / Session Manager | Task 生命周期、Session、Worktree、恢复 |
| Workspace Manager | Git Worktree 创建、检查、清理、恢复 |
| Agent Session Manager | Bridge Session 与 External Agent Session 映射 |
| Router | 单次 Message → 单个 Agent |
| Permission Policy | inspect / develop / review |
| Request Manager | queued / running / completed / failed / cancelled |
| Git Manager | status / diff / log / apply / discard |
| Dashboard Backend | Project/Task/Agent/Git/Event 的只读聚合与显式操作 |

# 11. Dashboard V2 产品设计

Dashboard 的定位是“项目工作台 + Agent 状态仪表盘 + Git 任务管理器”。它不是新的聊天客户端。

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Agent Bridge        MCP ●   DeepSeek ●   Codex ●   Git ●   │
├──────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┤
│ Projects     │ Workflow                   │ Details          │
│              │                            │                  │
│ agent-bridge │ ChatGPT → DeepSeek         │ Task / Agent     │
│ ├ Session V2 │ DeepSeek → ChatGPT         │ Session / Git    │
│ └ Policy     │ ChatGPT → Codex            │ Status / Links   │
│              │ Codex → ChatGPT            │                  │
│ uav_system   │ ChatGPT → DeepSeek         │                  │
├──────────────┴────────────────────────────┴──────────────────┤
│ Current Activity: DeepSeek / Round 3                 Cancel │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 11.1 主导航

Projects：日常主工作区；

Agents：DeepSeek Harness / Codex 后端健康状态与活动 Session；

Activity：所有正在运行的 Request；

Settings：运行目录、DSH、Codex、Git 等高频设置。

## 11.2 Project / Task 树

▼ agent-bridge
   ● Persistent Agent Sessions
   ✓ Capability Policy
   ✓ Windows Validation

▼ uav_system
   ● ROS2 Integration
   ✓ Drop V2
   ✓ Recon V2

## 11.3 Task 页面

顶部：Task 状态、Project、Session ID、Branch、Base、Workspace；

中间：Workflow Timeline，按时间展示 ChatGPT → DeepSeek / Codex 与 Agent 返回；

右侧：当前 Agent、外部 Session ID、Git 摘要、健康状态、Open DSH 等操作；

Tab：Workflow / Git / Files / Events。

## 11.4 Workflow Timeline

15:01  ChatGPT → DeepSeek
       Implement persistent agent sessions
15:08  DeepSeek  COMPLETED  4 files changed
15:11  ChatGPT → Codex
15:15  Codex  CHANGES_REQUIRED  3 blocking issues
15:18  ChatGPT → DeepSeek
15:25  DeepSeek  RUNNING

## 11.5 Git 页面

展示 base / task branch / modified files / commits / diff 统计；

支持 View Diff；

Apply to Main、Discard Task 等高风险操作必须显式触发；

Codex PASS 不得自动等价为 merge 或 completed。

## 11.6 Files 与 Events

Files 仅做轻量只读浏览，不做完整 IDE。

Events 用于定位 MESSAGE_ROUTED、AGENT_SESSION_RESUMED、REQUEST_RUNNING、READ_ONLY_VIOLATION、SESSION_RESUME_FAILED 等运行事件。

# 12. MCP V2 接口规划

| 领域 | 建议接口 |
| --- | --- |
| Project | bridge_list_projects / bridge_get_project / bridge_add_project |
| Task | bridge_create_task / bridge_list_tasks / bridge_get_task / bridge_open_task / bridge_close_task |
| Communication | bridge_send / bridge_wait / bridge_status / bridge_cancel |
| Inspect | bridge_inspect |
| Git | bridge_git_status / bridge_git_diff |

接口应优先支持“通过 Project + Task 发现并恢复已有工作”，避免要求 ChatGPT 永久记住 opaque ses_xxx ID。

# 13. 数据库设计建议

## 13.1 projects

id
name
repo_path
default_branch
created_at
updated_at

## 13.2 sessions / tasks

id
project_id
task_name
workspace
base_branch
current_branch
base_commit
access_mode
status
created_at
updated_at

## 13.3 agent_sessions

id
bridge_session_id
agent
backend
external_session_id
status
created_at
updated_at

messages、requests、events 等现有表继续保留。所有 external_session_id 必须持久化，Python dict 只能作为缓存，不能作为恢复依据。

# 14. 恢复与容错设计

| 场景 | 预期行为 |
| --- | --- |
| Agent Bridge 重启 | 从 SQLite 恢复 Project / Task / Agent Session 映射 |
| Windows 重启 | 重新校验 Worktree、DSH/Codex 外部 Session，标记 RESUMABLE 或 degraded |
| DeepSeek Session 丢失 | 保留 Task 与 Worktree，允许显式创建 Replacement Session |
| Codex Thread 丢失 | 创建新的 Reviewer Thread，并记录 replacement 事件 |
| Worktree 丢失 | 禁止静默重建覆盖；进入 error/recovery 流程 |
| Agent resume 失败 | 记录 SESSION_RESUME_FAILED，不把新会话伪装成旧会话 |

# 15. 开发阶段规划

## Phase 1 — Project 模型

新增 projects 表、Project Manager、Project API、Project Dashboard；Session 绑定 project_id。

## Phase 2 — Task / Session 重构

实现 task_name、Project → Tasks、Task 状态和恢复能力。

## Phase 3 — Agent Session 持久化

external_session_id 真正落库；Bridge 重启后 DeepSeek/Codex 继续原 Session。

## Phase 4 — DeepSeek Harness Plugin

开发 agent-bridge-dsh，逐步替换 deepseek_cli.py 的 CLI automation。

## Phase 5 — Dashboard V2

落地 Projects / Tasks / Workflow / Git / Files / Events / Agents / Activity / Settings。

## Phase 6 — Git Task Lifecycle

实现 Apply to Main / Keep Branch / Archive / Discard，全部显式触发。

## Phase 7 — Recovery

覆盖 Bridge / DSH / Codex / Windows 重启、外部 Session 丢失与 Worktree 异常。

# 16. 测试计划

| 测试类别 | 关键验证点 |
| --- | --- |
| Persistence | 首次 DeepSeek 调用生成 ID → 落库 → 重启 Bridge → 继续同一 Session |
| Codex Resume | Review #1 → 修复 → Review #2 使用同一 Thread |
| Project Isolation | 不同 Project / Task 的 Agent Session 绝不串线 |
| Worktree Isolation | DeepSeek 只能写 Task Worktree |
| Codex Read Only | 任何 Codex 写入返回 READ_ONLY_VIOLATION |
| Recovery | 模拟进程中断、Windows 重启、DSH/Codex 重启 |
| Migration | 旧数据库升级后默认安全迁移且不丢现有 Session/Request/Event |

# 17. UI 与系统验收标准

1.  启动 Dashboard 后能快速看到所有 Project、Active Task 和 Agent 健康状态。

2.  点击 Project 能看到其全部 Task，并区分 active / completed / archived / error。

3.  点击 Task 能看到当前第几轮、DeepSeek/Codex Session、Workflow Timeline 和 Git 状态。

4.  同一 Task 内多次调用 DeepSeek 始终恢复同一 DSH Session；Codex 同理。

5.  Agent Bridge / Windows 重启后仍能恢复 Task 与外部 Session 映射。

6.  DeepSeek 的逻辑项目归属与物理 Worktree 分离，不因 UI 分组破坏隔离。

7.  Codex 始终只读，任何写入可审计且会被 Bridge 拦截。

8.  所有合入主分支、丢弃任务等高风险 Git 操作必须显式触发。

9.  ChatGPT 始终掌握跨 Agent 任务推进权，Bridge 不自行形成闭环。

# 18. V2 第一版明确不做

完整聊天客户端；

完整 IDE / 代码编辑器；

Terminal；

复制 DeepSeek Harness 完整对话 UI；

复杂 DAG 工作流编辑器；

Agent 自动互相调用与自主规划；

自动 Merge；

云端账户/多租户系统。

# 19. 技术路线

| 层 | 建议技术 |
| --- | --- |
| Agent Bridge Core | Python 3.11+ / FastAPI / asyncio / Pydantic |
| Persistence | SQLite（V2），保留未来替换数据库的抽象边界 |
| MCP | 现有 MCP Server 能力继续演进 |
| Realtime | SSE / Event stream |
| Workspace | Git Worktree |
| DeepSeek | DeepSeek Harness + agent-bridge-dsh plugin |
| Codex | Codex CLI/可恢复 Thread + read-only sandbox |
| Dashboard | FastAPI Backend + 轻量 Web Frontend |
| Desktop 可选 | 后续可用 Tauri 封装现有 Web UI |

# 20. 风险与约束

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek Harness 仍处于快速迭代阶段 | 插件 API 可能 breaking change | 保持 agent-bridge-dsh 薄适配，不让 Core 依赖大量 DSH 内部实现 |
| Codex resume 行为变化 | Reviewer Thread 兼容性受影响 | 通过 Adapter 封装，并保存清晰的 replacement/error 事件 |
| Worktree 与真实仓库状态漂移 | Apply/Merge 产生冲突 | Git 操作显式化；展示 base commit 和 diff；禁止静默覆盖 |
| Session 长期上下文膨胀 | Token 和上下文质量下降 | Task 级 Session；未来加入 compaction/rollover 策略，不做 Project 级永久单会话 |
| UI 功能膨胀 | 开发成本上升、职责模糊 | 严格坚持“控制台而非聊天/IDE”的产品边界 |

# 21. V2 核心成功标准

1.  Project 成为长期一等实体；Project 下可以存在多个 Task。

2.  每个 Task 拥有独立 Git Worktree 与任务分支。

3.  同一 Task 内 DeepSeek Session 持续复用并可跨重启恢复。

4.  同一 Task 内 Codex Reviewer Thread 持续复用且保持只读。

5.  DeepSeek Harness 管自己的上下文，Agent Bridge 不重复实现 Session history。

6.  Dashboard 清晰展示 Project → Task → Agent → Git 的关系和当前进度。

7.  ChatGPT 始终负责规划、判断与跨 Agent 调度。

8.  系统继续 Windows 优先，同时保持向 Ubuntu 迁移能力。

9.  未来可以通过 Adapter 低成本加入 Claude Code、Gemini、OpenCode 等 Agent。

# 22. 最终目标架构

用户
                            │
                            ↓
                       ChatGPT Web
                            │
                        MCP / HTTPS
                            │
                            ↓
                  ┌──────────────────┐
                  │   Agent Bridge   │
                  │                  │
                  │ Project          │
                  │ Task             │
                  │ Session          │
                  │ Workspace / Git  │
                  │ Permission       │
                  │ Router / Request │
                  │ Dashboard        │
                  └────────┬─────────┘
                           │
               ┌───────────┴───────────┐
               │                       │
               ↓                       ↓
       DeepSeek Harness               Codex
               │                       │
     agent-bridge-dsh plugin       Reviewer Adapter
               │                       │
               └───────────┬───────────┘
                           ↓
                    Git Session Worktree
                           │
                           ↓
                          Git

Agent Bridge V2 的核心不是增加更多自动化，而是把现有工作流升级为具有长期 Project、持续 Agent Session、清晰 Git 生命周期与可恢复状态的稳定开发工作台。

# 23. V2.1 实施规范层

本章是进入开发前必须通过评审的工程基线。任何实现不得绕过其中的状态、协议、权限、审计和恢复约束。

## 23.1 Lifecycle & State Machine

Task 的状态为 DRAFT、ACTIVE、COMPLETED、ARCHIVED、ERROR、RECOVERY。Request 的状态为 QUEUED、RUNNING、COMPLETED、FAILED、CANCELLED、TIMEOUT。AgentSession 的状态为 UNBOUND、CREATING、READY、RESUMING、DEGRADED、REPLACED。

状态以数据库持久记录为准。每次迁移必须记录时间、原因和 request_id；同一 request_id 的重放必须安全。恢复只能继续已验证的既有实体；外部会话恢复失败时保留原映射并标记 DEGRADED，替代会话必须记录 REPLACED 事件，绝不伪装成原会话。

## 23.2 数据库完整性与并发规范

agent_sessions 必须具备 UNIQUE(bridge_session_id, agent)、bridge_session_id 到 tasks 的外键、agent/status/external_session_id 索引。get_or_create 在 SQLite 事务内先读取、再插入 CREATING 占位；唯一冲突后重新读取，只有取得创建权的请求才能调用后端。

requests 的 request_id 全局唯一；events 对 request_id 与 event_seq 唯一。请求、状态迁移与审计事件按同一逻辑事务提交。迁移必须保留历史 sessions、requests 与 events，不得通过删除历史记录完成升级。

## 23.3 MCP 协议规范

所有 V2 MCP 调用使用统一 envelope：request_id、project_id、task_id、可选 session_id、timeout_ms、cancel_token、event_seq、retryable、error_code。调用方重试必须复用 request_id；服务端返回既有结果或进行中的状态，不得重复执行或创建会话。

event_seq 在同一请求内单调递增；错误码至少区分 precondition_failed、conflict、backend_unavailable、read_only_violation。协议明确至少一次事件投递的去重规则、超时与取消的差异，以及后端不可用时的重试边界。Router 仍保持一次调用只路由到一个 Agent。

## 23.4 Git 操作事务规范

Apply 与 Discard 是受控事务而非普通按钮。Preflight 必须校验 Task 状态、expected_base_commit、目标分支、主仓库和 Task worktree 的 dirty 状态；随后展示 diff、提交范围和风险，并要求 confirmation_id。base 漂移、dirty 或冲突时返回 precondition_failed 或 conflict，不得修改主工作区或隐式合并。

Discard 先校验 Task 已停止运行，并展示将删除的 Worktree、分支和未合入改动。失败时保留现场与恢复指引，禁止静默强删。每个阶段均写入 audit event。

## 23.5 安全与审计规范

Workspace Manager 对路径做 canonicalize 与允许根校验；Agent 不得直接获得主工作区写权限。DSH 插件仅接受本机受信 endpoint，并携带 Bridge 身份与 Task scope。Codex 采用启动参数、文件系统权限和 Git 前后状态三重只读校验；发现写入立即终止并记录 READ_ONLY_VIOLATION。

所有高风险 Git 操作由服务端二次确认和权限校验，不依赖前端隐藏按钮。审计日志至少保留调用方、request_id、scope、输入 SHA、preflight、confirmation_id、执行结果与失败原因。

## 23.6 DSH Spike 与 Adapter 方案

Phase 1 前完成 DSH Spike/PoC，验证 session create、resume、metadata、status、cancel 与 UI grouping。V2 Core 仅依赖 DeepSeekAdapter 接口；DshPluginBackend 为首选，DshCliBackend 为 fallback。插件 API breaking change 不得阻断 Project、Task、Git、MCP 和 Dashboard 的核心能力。

Spike 未达标时应明确记录能力缺口，Core 保持适配器抽象与 CLI 路径；UI grouping 降级不得改变真实 Git Worktree 路径或隔离策略。

# 24. V2.1 量化验收矩阵

以下指标是进入 Beta 的最低门槛，必须具备 CI 或可重复自动化脚本的测试证据，并能关联到 request、event 与 Git 审计记录。

| 验收项 | 目标 | 自动化证据 |
| --- | --- | --- |
| Bridge 重启恢复 | backend 可用时 Agent Session 恢复通过率 100% | 创建、落库、重启、resume 端到端测试；external_session_id 不变。 |
| Project 与 Task 隔离 | 跨 Project 或跨 Task 串线 0 次 | 并发创建和恢复矩阵，断言映射属于唯一 project_id 与 task_id。 |
| Codex 只读 | 所有人工构造写入均为 READ_ONLY_VIOLATION | 覆盖文件写入、Git 写入和工作区越界；核验事件与 Git 前后状态。 |
| request_id 幂等 | 不得重复执行或创建 Agent Session | 同一 request_id 的并发与网络重试测试，外部调用数和数据库记录数均为 1。 |
| Apply 前置条件 | base 漂移不得静默合并 | 模拟分支推进、dirty 工作区和冲突；断言返回 conflict 或 precondition_failed，主分支不变。 |
| 核心恢复矩阵 | 五类恢复场景均有自动化证据 | 覆盖 Bridge 重启、DSH 重启、Codex 中断、外部 session 丢失、worktree 缺失；断言最终状态和用户可见恢复选项。 |
| DSH Spike | 六项接口能力符合适配器契约 | 版本固定的 PoC 报告与回归测试；未达标时验证 CLI fallback 可工作。 |

# 25. 开发准入与阶段调整

Phase 1 的开始条件：本章状态机、数据库 migration、MCP envelope、安全边界和 DSH Spike 接口契约均已评审并存档。Phase 1 先完成 Project、Task、持久化和 Adapter 抽象；Phase 4 接入 DSH Plugin 的可选能力，但 CLI fallback 在整个 V2 生命周期内保持可用。高风险 Git 操作上线前，必须先通过第 24 章对应验收用例。